用途与处理范围说明

历史工程报告附页 · 2026-10-05

项目用途：仅用于男女性用品广告的多国家语言本地化；禁止用于色情类电影的制作、翻译或推广。多国家本地化是产品目标，不表示当前版本已完成所有目标语言的验证。

审核与使用责任：本项目不进行内容审核，不判定广告尺度，不提供各国广告法律审查或投放许可。使用方须依据目标国家或地区的相关广告法律自行审核素材、成品及投放行为，并承担其使用责任；项目不对使用方违法内容负责。自动技术验收通过不表示内容合法或允许投放。

技术处理范围：限于语言转换，以及脸部定位、跟踪和口型匹配所必需的信息获取与目标人物口型修改。其他画面不分析、不主动修改；不进行身体或场景语义分析、非目标人物修改、无关人脸美化、字幕或产品画面改写。

无词发声：喘息、笑声、叹气等无实际词语的声音保留原声，不翻译、不以 TTS 或音色转换替换、不修改口型。与真实台词混合时应按时间区间分别处理；这是语音处理路由，不是内容审核或分级。

历史正文说明：本页之后的正文、截图、模型名称、实验事实及版式按原报告保留，仅记录当时情况，不扩大当前用途。历史功能描述不表示现有实现已全部符合上述边界；实现差距仍须独立核验和另行处理。

现行范围来源：仓库根目录 README.md 中的“用途与处理范围”（本报告相对路径：../../README.md）。如有后续修订，以该处现行说明为准。

AI 智能跨语言视频配音系统

阶段性里程碑报告

项目名称：AI 智能跨语言视频配音系统（Cross-Lingual AI Video Dubbing System）

报告类型：第一阶段里程碑交付与验收报告

报告日期：2026 年 7 月

运行平台：AMD Ryzen AI Max+ 395 本地一体机

一、  项目目的

本项目旨在打造一套端到端、高度自动化的 AI 跨语言视频配音系统。系统输入源语言（如日语、韩语）视频，自动完成语音识别、文本翻译、目标语言语音合成、人声与背景音分离及混音，并对画面中人物进行唇形同步与人脸增强，最终输出目标语言（简体中文）配音成片，使画面人物如同以目标语言自然开口说话。

核心诉求是：在消费级硬件上、以最小的人工干预，稳定产出可直接交付的高质量配音视频，从而大幅降低跨语言视频本地化的时间与人力成本。

二、  基础技术栈与工作流

技术栈：

开发框架：Python 3.x + PyTorch（AMD ROCm 7.2 GPU 加速）

交互界面：Tkinter 桌面图形界面（分步执行 + 一键生成两种模式）

音视频处理：FFmpeg（音视频剪切、拼接、混流）

运行硬件：AMD Ryzen AI Max+ 395（Radeon 8060S / gfx1151 APU，统一内存架构）

工程化：隔离子进程解决依赖冲突、分段流式处理控制显存/内存、项目状态持久化（.aimovie.json）

端到端工作流（11 步流水线）：

切割视频（可选）→ 拆分音轨 → 转换文字（ASR）→ 文本翻译 → 人声分离 → 人声生成（TTS）→ 重新混音 → 人物锚定 → 口型匹配 → 人脸增强 → 合成视频

三、  核心算法与模型

| 流水线模块 | 核心算法 / 模型 |
| --- | --- |
| 语音识别 (ASR) | OpenAI Whisper large-v3（GPU）/ faster-whisper（CPU）+ Silero VAD 语音活动检测 |
| 文本翻译 | 腾讯混元 Hy-MT2-30B-A3B（30B MoE 翻译大模型，本地推理）；可选 Ollama 润色 |
| 人声分离 | Demucs / UVR（MDX-Net / Mel-Band Roformer） |
| 说话人性别检测 | 基频 F0（librosa pYIN，逐片段 / 全局）；ECAPA-TDNN 声纹 + 谱聚类说话人日志 |
| 语音合成 (TTS) | CosyVoice3-0.5B（零样本音色克隆 / 风格控制）、CosyVoice-300M-SFT（内置音色） |
| 唇形同步 | MuseTalk（256×256，VAE + UNet + Whisper 音频特征，dwpose 关键点）；Wav2Lip 备选 |
| 人脸解析 / 遮挡检测 | BiSeNet 人脸语义分割 |
| 人脸增强 | CodeFormer 人脸复原 |
| 人脸检测 | S3FD 人脸检测器 |

四、  核心竞争力成果

全流程自动化：一键从源视频到配音成片，人工干预最小。

消费级硬件可运行：全部在单台 AMD APU 本地完成，无需云端 GPU，成本可控、数据私有可控。

攻克 ROCm/APU 稳定性：解决 gfx1151 上 S3FD 检测触发的 MIOpen 编译“假死”（改用 CPU 检测），以及 CosyVoice3 乱码问题（隔离子进程 + 固定 transformers 版本）。

旋转对齐唇形同步：MuseTalk 原生仅做轴对齐裁剪，人物歪头时嘴部糊化 / 马赛克；本项目引入基于眼部关键点的头部滚转角估计，生成前将人脸摆正、贴回时逆向旋转，显著提升歪头场景的口型清晰度（技术亮点）。

遮挡感知唇形同步：基于 BiSeNet 唇部像素与“持续遮挡段”判定，手捂嘴时保留原始画面，避免“嘴浮在手上”。

性别感知配音路由：自动识别原声性别，女声→柔和 / 台湾风、男声→普通话，逐段动态切换音色。

人物锚定：可只对指定性别 / 人物做口型匹配，其余人物保留原始画面但仍叠加配音。

稳健音视频同步：统一恒定帧率（CFR）拼接 + 逐段时长精确对齐，解决多片段拼接的时间基错乱与渐进漂移，音视频严格同步。

五、  阶段报告清单（主要修改与承诺）

本阶段主要修改与交付节点（择要）：

分段式唇形同步 + 显存/内存管理（保障长视频稳定处理）

说话人性别检测三算法 + ECAPA 声纹预计算

重新混音与合成视频功能打通

接入 Ollama 翻译引擎，完善项目文档

修复视频切割后的时间轴偏移问题

修复 CosyVoice3 中文乱码根因（隔离子进程 tts_worker + 固定 transformers）

修复 TTS 参考音过长导致合成失败的问题

修复 CodeFormer 终端“假死”（gfx1151 改 CPU 检测）+ 逐帧进度与可取消

人脸增强拆分为独立可复跑步骤

遮挡 / 误检修正（BiSeNet 分割 + S3FD 置信度门控）

默认选项统一，引擎由声音需求自动选择

实现人物锚定（仅对指定性别做口型匹配）

台湾女声自动路由（CosyVoice3，女声柔和/台湾风、男声普通话）

修复多片段拼接导致的音视频严重不同步（CFR 拼接 + 逐段时长对齐）

修复人物歪头时嘴部马赛克（MuseTalk 旋转对齐）

一键生成后各步骤结果自动刷新；口型/人脸增强页保留选项并支持重新运行

六、  开发成本

| 成本项 | 说明 | 金额（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 开发主机（硬件） | AMD Ryzen AI Max+ 395 本地一体机 | 27,000 |
| 开发用 AI Tokens | AI 辅助编码开发所耗 Tokens | 8,000 |
| 算力租用（微调） | 上海交通大学算力，用于模型微调 | 8,000 |
| 开发工时（人力） | 研发人力投入 | 100,000 |
| 合计 |  | 143,000 |

七、  下一里程碑目标

说话人分离：区分并标注视频中不同人物的说话（多说话人日志）。

翻译微调（俗语/俚语）：微调翻译以涵盖俗语、俚语，更贴近口语与在地化表达。

跳过无需处理的发声：自动识别并跳过喊叫、呻吟等无需翻译/配音的非语义片段。

翻译与 TTS 时序微调：优化译文时长与语音节奏，与画面及原声时间轴更贴合。

实时原声克隆：微调 TTS，实时训练/复刻画面人物的原始音色进行配音。

语言扩展：新增越南语、泰语双向支持（当前仅支持 日→中(简)、韩→中(简)）。

自动化程度微调：进一步优化整体自动化流程，使人工输入最小化。

人工微调接口：在必要处加入人工小幅调整能力，兼顾自动化与可控性。

八、  下阶段预算

| 预算项 | 说明 | 金额（人民币） |
| --- | --- | --- |
| AI 辅助编码开发 Tokens | 下阶段 AI Vibe Coding 开发所需 Tokens | 16,000 |
| 算力租用 | 上海交通大学算力租用（微调/训练） | 24,000 |
| 合计 |  | 40,000 |

九、  当前知识产权可能性与未来 IP 群展望

当前可形成的知识产权（潜在可申请）：

方法专利：旋转对齐的唇形同步方法（针对歪头/非正脸场景的人脸摆正—生成—逆旋转贴回）。

方法专利：遮挡感知的唇形回退方法（唇部像素 + 持续遮挡段判定）。

方法专利：性别感知的多音色配音路由方法（逐段自动切换音色/风格）。

方法专利：面向消费级 APU（ROCm）的稳定化推理流程与多片段音视频精确同步方法。

软件著作权：整套自动化跨语言视频配音系统软件。

未来 IP 群展望：

随着说话人分离、实时原声克隆、多语种双向翻译、译文—配音时序自动对齐等模块逐步成熟，可围绕“消费级硬件上的全自动跨语言视频配音”这一核心，形成方法专利群 + 软件著作权群，构建技术壁垒，并具备对外授权与产品化的价值。

注：以上知识产权均为潜在可申请方向，具体授权范围与新颖性须经专业检索与申请流程确认。